Ostróda, 23.10.2014 r.

DT.2610.20.2014.SP

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki - Wygoda”, znak DT.2610.20.2014.MT.

WYJAŚNIENIE

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się o wyjaśnieniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki - Wygoda”.

Pytanie 1

Zamawiający w SWIZ w pkt. 1 lit. l określa konieczność sporządzenia na potrzeby przedmiotu zamówienia dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z § 7 ust. 3 „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” dokumentację taką należy opracować w określonych sytuacjach tj:

„W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981).”

Rozporządzenie powołuje się tu na Prawo geologiczne i górnicze zgodnie z którym przed przystąpieniem do prac geologicznych należy opracować projekt robót geologicznych podlegający zatwierdzeniu w drodze decyzji administracyjnej przez starostwo powiatowe i uzyskanie zgody na prowadzenie robót geologicznych. Rozporządzenie określa również kategorie geotechniczne obiektów budowlanych i na podstawie SWIZ nie wynika iż projektowany obiekt można zaliczyć do 2 lub 3 kategorii geotechnicznej.

W związku z powyższym czy zamawiający posiada informację (badania, dokumentacje) nt. skomplikowanych warunków gruntowych w miejscu projektowanej inwestycji, bo tylko w takim przypadku zgodnie z ww. Rozporządzeniem opracowuje się dokumentację geologiczno – inżynierską?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie posiada informacji (badania, dokumentacji) nt. skomplikowanych warunków gruntowych w miejscu projektowanej inwestycji.

Pytanie 2

Czy zamawiający przewiduje odstąpienie od wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 
w przypadku stwierdzenia prostych lub złożonych warunków gruntowych podczas badań geotechnicznych gruntu dla których wystarczające jest opracowanie dokumentacji geotechnicznej?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje odstąpienie od wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Zgodnie z § 7 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) Zamawiający wymaga opracowania opinii geotechnicznej. W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 1 lit. l SIWZ i otrzymuje on brzmienie:

„1.	Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:

    - koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu;

    - projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, o której mowa w lit. a- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

    - projekty wykonawcze do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013 poz. 1129)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg, doc;

    - przedmiary robót, w zakresie o którym mowa w § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls, pdf, .jpg, doc;

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

- kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)- 1 egz. w wersji papierowej;

- kosztorysy ofertowe – 5 egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, doc;

- specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

- aktualną mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:500- 
1 egz.;

- aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji- 1 egz.;

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie inwestycji lub uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 1 egz.;

- opinia geotechniczna – 5 egz.;

- schemat docelowej organizacji ruchu – 5 egz.”

W związku z powyższym zmianie ulega również projekt umowy w zakresie § 1 ust. 2 lit. l, zmieniony projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Załączniki:

- Projekt umowy- Zał. nr 6.

Zał. Nr 6

PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 207 000 euro prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki - Wygoda”

Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy:

............................................................

............................................................

............................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

................................................................

...............................................................

NIP ...................................................

REGON ...........................................

a

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .................................., REGON .....................................

reprezentowaną przez:

...............................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

  - W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki - Wygoda” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, formularzem cenowym oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:

    - koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu;

    - projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, o której mowa w lit. a- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

    - projekty wykonawcze do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013 poz. 1129)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg, doc;

    - przedmiary robót, w zakresie o którym mowa w § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls, pdf, .jpg, doc;

    - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

    - kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)- 1 egz. w wersji papierowej;

    - kosztorysy ofertowe – 5 egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, doc;

    - specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

    - aktualną mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:500- 
1 egz.;

    - aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji- 1 egz.;

    - wypis z planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie inwestycji lub uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 1 egz.;

    - opinia geotechniczna – 5 egz.;

    - schemat docelowej organizacji ruchu – 5 egz.

  - Przedmiot zamówienia określony w pkt 2 obejmuje ponadto:

    - uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;

    - opracowanie operatu wodno – prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie wód opadowych (jeżeli będzie wymagany);

    - decyzję środowiskową wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia;

    - raport oddziaływania na środowisko- (jeżeli będzie wymagany);

    - przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;

    - Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

    - kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;

    - dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 2, na każde żądanie Zamawiającego, bez dodatkowych roszczeń finansowych;

    - pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac;

    - sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:

- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Podmiot reprezentujący Zamawiającego.

Projektant zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie 31.08.2015 r., po protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego nastąpi rozliczenie wartości zamówienia.

Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczności ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego bez dodatkowych roszczeń finansowych.

  - Założenia projektowe:

Dokumentację należy sporządzić w dwóch etapach. ETAP I uwzględnia odcinek drogi w km 0+950-2+016 – 1,066 km  (Turznica).

ETAP II obejmuje odcinek drogi w km 3+592-4+787 – 1,195 km (Reszki).

Dokumentacja projektowa ma obejmować dwa ETAPY, natomiast kosztorys inwestorski, kosztorysy ofertowe oraz przedmiar robót należy wykonać osobno dla każdego z ETAPÓW.

ETAP I

Odcinek 0+950-2+016 – 1,066 km (Turznica)

Droga powiatowa Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki - Wygoda klasa drogi L, istniejąca nawierzchnia bitumiczna  szerokości śr. 4,20 m w złym stanie technicznym. W m. Turznica zlokalizowany jest ciąg pieszy o nawierzchni twardej. Brak zatok autobusowych, istnieje jedynie tzw. Pętla autobusowa o nawierzchni z płyt jomb, na której zatrzymują się autobusy(działka Gminy Ostróda).

- na całym odcinku należy zaprojektować poszerzenie nawierzchni do wymaganej szerokości dla drogi klasy L wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych tylko na poszerzeniu,

- zaprojektować nawierzchnię bitumiczną grysowo-żwirową lub SMA,

- uwzględnić remont istniejącego ciągu pieszego z kostki betonowej,

- zaprojektować wykonanie nowego ciągu pieszego z kostki betonowej,

- przewidzieć wykonanie odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, ścieki przydrożne),

- zaprojektować utwardzenie nawierzchni pętli autobusowej, która jest jednocześnie skrzyżowaniem z drogą gminną,

- dokumentację należy opracować dostosowując ją maksymalnie do istniejącego terenu z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego,

- projekt organizacji ruchu (urządzenia bezpieczeństwa, oznakowanie pionowe i poziome),

- dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw,

ETAP II

Odcinek 3+592 – 4+787 – 1,195 km (Reszki)

Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,20 mb. W m. Reszki zlokalizowany jest ciąg pieszy o nawierzchni twardej. Brak zatok autobusowych.

- na całym odcinku należy zaprojektować poszerzenie nawierzchni do wymaganej szerokości dla drogi klasy L wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych tylko na poszerzeniu,

- nawierzchnia bitumiczna grysowo-żwirowa lub SMA,

- remont istniejącego ciągu pieszego o nawierzchni twardej, regulacja ciągu pieszego z kostki betonowej,

- wykonanie nowego ciągu pieszego z kostki betonowej,

- wykonanie odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, ścieki przydrożne),

- regulacja istniejących rowów, nowe rowy,

- lokalizacja zatoki autobusowej (obecnie nie ma żadnej zatoki),

- dokumentację należy opracować dostosowując ją maksymalnie do istniejącego terenu z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego,

- projekt organizacji ruchu (urządzenia bezpieczeństwa, oznakowanie pionowe i poziome),

- dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.

  - UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

  - Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

    - na poszczególnych etapach projektowania, dokonywać w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Ostródzie pisemnych uzgodnień rozwiązań technologicznych i koncepcji projektowych, które będą spełniać wszystkie wymogi,

    - pisemnie konsultować z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie istotne elementy mające wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu.

    - w trakcie prowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją projektową, udzielać w terminie maksymalnie 2 dni odpowiedzi na pytania Wykonawców przekazane przez Zamawiającego.

  - Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji projektowej we wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. t.j. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności prawo do wykonywania robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej.

8.	Wykonawca w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo bez zgody Zamawiającego lub nie może udzielać informacji, wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia.

§ 2

- Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2015 r.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zadania, jeżeli Projektant z przyczyn niezależnych od niego nie uzyska w terminie niezbędnych decyzji i uzgodnień, w szczególności ze względu na potrzebę zawieszenia postępowania administracyjnego, naruszenia przez organy uzgadniające terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Zmianę postanowień zawartej umowy wprowadzi się aneksem.

§ 3

1.	Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z § 1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

…………………………………………………………………..

Ze strony Wykonawcy:

…………………………………………………………………..

2.	Ustala się, że przedmiot umowy realizowany jest przez następujących projektantów:

…………………………………………………………………… - projektant wiodący;

……………………………………………………………………

3.	Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy projektant sporządzający dokumentację projektową zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ

4.	Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

5.	Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 2 posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6.	Zmiana osób wskazanych w ust. 2 może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

7.	Jakakolwiek zmiana projektanta lub wprowadzenie nowego projektanta zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy nowy projektant, który ma zamiar przystąpić do realizacji dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ.

8.	Zmiana osób, wskazanych w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.	Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 8 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.

10.	Postanowienia ust. 9 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 2.

11.	Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać opracowany przedmiot umowy Zamawiającemu w ilościach określonych w § 1 w terminach ustalonych w § 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłasza wykonanie przedmiotu zamówienia i przekazuje za pokwitowaniem dokumentację w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- Zarząd Dróg Powiatowych sprawdzi opracowaną dokumentację w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia braków w dokumentacji Wykonawca uzupełni ją w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego., po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej.

- Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

- Na podstawie ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:

- dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych 
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp,

- utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej,

- zwielokrotniania dokumentacji,

- udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami budowlanymi.

- Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowanej dokumentacji projektowej wynikłe 
w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 5

- Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

      - za sporządzenie dokumentacji projektowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

      - za sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

- Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po całkowitym opracowaniu i przedłożeniu dokumentacji projektowej i protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku braku konieczności wykonania Raportu oddziaływania na środowisko, o którym mowa w Zał. Nr 1a „Formularz cenowy” w wierszu 2, tj. ust. 1 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy zostaje potrącone odpowiednio o wskazaną w danych pozycjach wartość.

- Zapłata należności będzie uregulowana przelewem na rachunek Wykonawcy …………………………….

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 21 dni od wystawienia faktury końcowej, Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z załączoną kopią dokonanego przelewu, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.*

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający zatrzyma 
z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.*

- Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.*

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.*

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:*

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.*

§ 6

    - Zamówienie Wykonawca zamierza wykonać bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców.*

    - Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy):

……………………………………………………………………………………*

3.	Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1: ……………………………………………………………………………………….*

4.	Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca.

5.	Wykonawca, który zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu do akceptacji umowę z podwykonawcą lub jej projekt.

6.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia.

7.	W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.	Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy wskazanego w umowie lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

9.	Zmiana, o której mowa w ust. 8 może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, tj. przedstawienie zamawiającemu dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji umowy.

10.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

11.	Zmiana lub rezygnacja, o których mowa w ust. 8 wymaga aneksu do niniejszej umowy.

12.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

13.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 7

- Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu zamówienia w szczególności zmniejszające jego wartość i użyteczność. Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Projektanta od odpowiedzialności za wady ukryte.

- Na podstawie udzielonej przez Projektanta gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Projektanta usunięcia wad dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia przez jej uzupełnienie lub poprawienie. W ramach udzielonej przez Projektanta gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Projektanta dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w trybie przewidzianym w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji Zamawiający poinformuje o tym projektanta na piśmie. Projektant zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu poinformowania go przez Zamawiającego o wadzie.

Okres gwarancji na uzupełnioną lub poprawioną dokumentację składającą się na przedmiot zamówienia biegnie na nowo od daty jej poprawienia lub uzupełnienia.

§ 8

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

1.	W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za opóźnienie w całości bądź części wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)	za opóźnienie w zdaniu dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień zdania dokumentacji Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 2, 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

3)	za opóźnienie w usunięciu wad w dokumentacji określonej umową w wysokości 0,8% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

Termin usunięcia wad w dokumentacji technicznej ustala Zamawiający w konsultacji 
z Wykonawcą i powiadamia Wykonawcę w formie pisemnej. Ewentualne koszty naliczone przez Wykonawcę robót z tytułu wstrzymania usług (spowodowane usunięciem wad w dokumentacji) pokrywa Wykonawca dokumentacji lecz nie więcej niż 50% wartości umowy.

4)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 mowy.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4.	Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może dokonać usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie albo może od umowy odstąpić.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

6.	Kary umowne, które zapłaci Wykonawca Zamawiającemu, Zamawiający potrąci przy wypłacie należności z faktury.

§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

2)	Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

3)	W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się Wykonawcy z warunków określonych niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym,

4)	Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem usług tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie;

5)	Stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 11

Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 12

1.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem:

        - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zadania, jeżeli Projektant z przyczyn niezależnych od niego nie uzyska w terminie niezbędnych decyzji i uzgodnień, w szczególności ze względu na potrzebę zawieszenia postępowania administracyjnego, naruszenia przez organy uzgadniające terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszła wskazana okoliczność oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W przypadku określonym powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.

2)	Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w części dotyczącej podwykonawstwa.

a)	Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca.

b)	Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy wskazanego w umowie lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

c)	Zmiana, o której mowa w lit. b może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, tj. przedstawienie zamawiającemu dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji umowy.

d)	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

e)	Zmiana lub rezygnacja, o których mowa w lit. b  wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3)	Uzasadniona zmiana osób wskazanych w § 3 ust. 2 umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 13

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2.	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W razie wystąpienia szkody, Zamawiający może domagać się oprócz kary umownej odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

*dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców