SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr DT- t/3430/2/11 o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie (http://www.bip.powiat.ostroda.pl), na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie (http://www.zdp.ostroda.pl) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2011 r., poz. 83903.

Cena SIWZ			4,50 zł

Termin składania ofert	30.03.2011 r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert	30.03.2011 r., godz. 10.30

Sporządził:	Zatwierdził:

Monika Żyłka	Małgorzata Ostrowska

ST. Referent Działu Technicznego	Dyrektor

Ostróda, dnia 15.03.2011 r.

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Adres kontaktowy	ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda

Telefon		(089) 646 24 14

Fax			(089) 642 17 62.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - piątek od godz. 700 do 1500.

II.	Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 4 845 000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tekst jednolity z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

III.	Opis przedmiotu zamówienia

Wszelkie informacje przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa Pzp", dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tekst jednolity z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

DT- t/3430/2/11- „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV

Nazwa:	Kod:

Roboty w zakresie konserwacji dróg:	45233141-9

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

CZĘŚĆ NR 1

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho 
z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca- teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie”

ETAP I w 2011 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 583.747,00 zł brutto.

ETAP II w 2011 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 103.014,00 zł brutto.

W latach 2012 r. i 2013 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

CZĘŚĆ NR 2

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

ETAP I w 2011 r.- Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 385.772,00 zł brutto.

ETAP II w 2011 r.- Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 96.443,00 zł brutto.

W latach 2012 r. i 2013 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

Przedmiot zamówienia omówiony jest w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Konserwacja cząstkowa nawierzchni bitumicznych” (w załączeniu).

Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum dwie ekipy remontowe na realizację Części Nr 1 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz minimum dwie ekipy remontowe na realizację Części Nr 2 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.

Prace Etapu I w 2011 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2011 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, 
w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

Zakres robót na wykonanie Etapu I w 2012 r. oraz 2013 r. zostanie przedstawiony w sezonie wiosennym. Prace należy rozpocząć w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2012 r. oraz 2013 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

ETAP I w 2011 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 31.05.2011 r.

ETAP I w 2012 r./ 2013 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 31.05.2012 r./ 31.05.2013 r.

ETAP II w 2011 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 15.10.2011 r.

ETAP II w 2012 r./ 2013 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 15.10.2012 r./ 15.10.2013 r.

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2011 r., 2012 r., 2013 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Po zakończeniu ETAPU II w 2013 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Odbiory robót nastąpią w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

Okres rękojmi liczony będzie odpowiednio od dnia odbioru Etapu II w 2011 r., 2012 r., 2013 r.

Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe. W przypadku płatności przejściowych należność przysługująca Wykonawcy za wykonanie danej części zakresu płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po wykonaniu min. 5000,00m2, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Inspektora nadzoru, płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury z załączonym wykazem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub 30 dni od dokonania odbioru częściowego danego etapu i otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru częściowego robót z załączonym wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty 
i certyfikaty na wykorzystane materiały.

Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych w 2011 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Po przesłaniu przez Zamawiającego zakresu robót w I Etapie w 2012 r. oraz I Etapie w 2013 r. (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od przesłania zakresu) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2012 r. oraz odpowiednio w 2013 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

W dniu przekazania terenu budowy ETAPU I w 2011 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz książkę obmiarów.

Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia od otrzymania zakresu prac przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji cząstkowych będzie uzgadniał lokalizację robót z osobą wyznaczoną do kierowania 
i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy.

UWAGA! W ofercie należy podać cenę jednostkową netto za 1 m2 konserwacji plus należny podatek VAT (zgodnie z treścią Zał. Nr 1a, 1b).

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej części, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. W przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

Na okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

IV.	Termin wykonania zamówienia.

Zakończenie:	15.10.2013 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1)	Uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)	Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Zamawiający ustala warunek: wykazania się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, polegającej na wykonaniu konserwacji cząstkowych w ilości co najmniej 10.000,00 m2, bez względu na ilość wybranych części.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Spełnianie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia/niespełna, na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 2. Nie wykazanie spełniania warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

3)	Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących dysponowania potencjałem technicznym.

4)	Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących osób zdolnych do wykonania zamówienia.

5)	Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.	W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale V SIWZ, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

1)	Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. Nr 2 do SIWZ).

2)	Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia (Rozdział V pkt 2 SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zał. Nr 3 do SIWZ).

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Roz. VI pkt 2 ppkt 1-2 SIWZ.

2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

1)	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zał. Nr 2a do SIWZ);

2)	Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Roz. VI pkt 2 ppkt 2 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w Roz. VI pkt 2 ppkt 2 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3.	W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: nie dotyczy.

UWAGA: Oświadczenia i dokumenty określone w Roz. VI pkt 1 i pkt 2 wykonawcy składają tylko raz bez względu na ilość wybranych zadań.

4.	Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa:

1)	Wypełniony formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym (Zał. Nr 1+1a/1b).

2)	Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3)	Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w ppkt 2), do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo 
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty, o których mowa w Roz. VI pkt 1 i pkt 4 ppkt 1, 2 SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedkładają tylko raz. Pełnomocnictwo, o którym mowa w Roz. VI pkt 4 ppkt 3 SIWZ, składa każdy wykonawca, który ustanowił pełnomocnika do występowania w postępowaniu przetargowym.

5.	Dokumenty o których mowa w Roz. VI pkt 1 ppkt 2, 3; pkt 2 ppkt 2; pkt 4 ppkt 2 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty o których mowa w Roz. VI pkt 1 ppkt 1; pkt 2 ppkt 1; pkt 4 ppkt 1 SIWZ należy złożyć w formie oryginału.

6.	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia (na których zasobach zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp polegać będzie wykonawca), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

7.	Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 uPzp wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Roz. VI pkt 1 i 2 SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Roz. VI pkt 1 i 2 SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

9.	W przypadku, o którym mowa w pkt 8, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części, sam lub jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11.	W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

12.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

13.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w Roz. VI pkt 2 SIWZ składa każdy z nich.

JEŻELI WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ CZĘŚĆ WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ NA CZĘŚĆ O NAJNIŻSZYM NUMERZE – DOTYCZY WSZYSTKICH POWTARZAJĄCYCH SIĘ DOKUMENTÓW.

VII.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1.	Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej w języku polskim.

2.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

3.	Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym, upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 22.03.2011 r.

5.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

6.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

7.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

8.	Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, informację o terminie zebrania zamieszcza także na stronie internetowej; 
w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

9.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

10.	Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

11.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

12.	Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

-	do spraw formalnych: P. Monika Żyłka – St. Referent Działu Technicznego, pok. nr 5 w siedzibie Zamawiającego,

-	do spraw związanych z zakresem rzeczowym zamówienia: P. Grzegorz Puzon – Zastępca Dyrektora, pok. Nr 4 w siedzibie Zamawiającego.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

- Wadium

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości:

Część Nr 1: 60.802,00 zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwa złote 00/100;

Część Nr 2: 40.011,00 zł, słownie: czterdzieści tysięcy jedenaście złotych 00/100.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Ostródzie, nr 02 2030 0045 1110 0000 0184 7240 
z adnotacją: „Wadium- nr sprawy DT- t/3430/2/10 „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca, Część Nr ……..”.

Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 30.03.2011 r. do godziny 10.00.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w pkt 2-5 oryginał dokumentu należy złożyć u Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie (siedziba Zamawiającego pok. nr 3). Dokumenty wymienione w pkt 2-5 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a 
i ust. 5 ustawy Pzp.

- Zwrot wadium

1)	Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem Rozdziału VIII pkt 3 ppkt 1.

2)	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3)	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4)	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5)	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Utrata wadium

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (Rozdział VI pkt 7 SIWZ), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności jeżeli wykonawca nie spełni wymagań formalnych, o których mowa w Roz. XIV pkt 4 SIWZ.

IX.	Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X.	Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

    - Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną wybraną część lub więcej części.

    - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

    - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    - Wszystkie strony oferty zawierające treść winny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę- w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

    - Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości kartek.

    - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

    - Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, pok. nr 5

oraz opisana:

Oferta w postępowaniu znak DT- t/3430/2/11- „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca, Część Nr ……..””.

Nie otwierać przed dniem 30.03.2011 r. przed godz. 10.30.

Koperta powinna być zamknięta oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się 
z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Niespełnienie wymagań określonych w ppkt 6-7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

- Zmiany i wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2)	Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

3)	Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

4)	Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

5)	Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE zostaną otwarte, powiadomienie zostanie przeczytane jako pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

XI.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego- Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, 
ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, nie później niż do dnia 30.03.2011 r. do godziny 10.00 w pokoju nr 5.

  - Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

  - Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2011 r. o godzinie 10.30 
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w sali konferencyjnej zlokalizowanej w Obwodzie Drogowym Nr 1 w Ostródzie (wejście od tyłu budynku ZDP).

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6, przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty (niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona).

XII.	Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena oferty, musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.	Cena ofertowa winna być podana w złotych polskich. Ceną ofertową jest cena jednostkowa, którą Wykonawca określi zgodnie z „Formularzem cenowym” do oferty (Zał. 1a/1b).

3.	Cena ofertowa określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy 
i rozliczenie będzie w formie kosztorysowej.

4.	Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

5.	Wykonawca obowiązany jest podać zastosowaną stawkę podatku VAT.

6.	Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

7.	Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

XIII.	Kryteria wyboru oferty i sposób oceny.

1.	Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert:

Najniższa cena- waga 100%.

Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:

Cena oferty najniższej

------------------------------ * 100 pkt

Cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

W tabeli formularza cenowego (Zał. Nr 1a/1b) przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena jednostkowa.

Zamawiający będzie realizował zamówienie w miarę potrzeb do wysokości nie przekraczających kwot:

Część Nr 1

ETAP I w 2011 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 583.747,00 zł brutto.

ETAP II w 2011 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 103.014,00 zł brutto.

W latach 2012 r. i 2013 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

Część Nr 2

ETAP I w 2011 r.- Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 385.772,00 zł brutto.

ETAP II w 2011 r.- Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 96.443,00 zł brutto.

W latach 2012 r. i 2013 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

2.	Zamawiający zgodnie z art. 90 ustawy Pzp, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3.	Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

4.	Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIV.	Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.	Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)	jest niezgodna z ustawą;

2)	jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)	wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest:

1)	przedstawić opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

2)	zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), przedstawić do akceptacji Zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt, tylko w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia z podwykonawcą;

3)	przedstawić dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz jeżeli dotyczy, należą do właściwego samorządu zawodowego.

5.	Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, który spełni wymagania formalne określone w pkt 4.

6.	O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została wybrana.

7.	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni- jeżeli zastało przesłane w inny sposób.

8.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o którym mowa pkt 7, jeżeli:

a)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę;

b)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

9.	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

10.	Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)	nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2)	cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)	w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5)	postępowanie obarczone jest nie możliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1)	ubiegali się o udzielenie zamówienia- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)	złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

-	podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XV.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.	Istotne dla stron postanowienia umowy.

  - Istotne postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy (zał. Nr 4a/4b do SIWZ).

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem:

    - W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej części, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów.

    - W przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

Zmiany te zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień podpisanych przez Strony oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

c)	W 2012 r. i 2013 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz w roku (począwszy od I kwartału 2012 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.

d)	W 2012 r. i 2013 r. Zamawiający określi w drodze aneksu wynagrodzenie Wykonawcy biorąc pod uwagę środki, jakie Zamawiający będzie miał zagwarantowane na wykonanie konserwacji cząstkowych na dany rok budżetowy.

e)	W drodze aneksu wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.

  - Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty będą mogły następować wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

XVII.	Środki ochrony prawnej.

      - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

      - Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

      - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

      - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

      - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

      - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 ustawy Pzp.

      - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 4.

      - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

      - Na czynności, o których mowa w pkt 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 4.

      - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

      - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

      - Odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

      - Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

-	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

-	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

      - W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

      - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

      - W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

      - Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

      - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

      - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektroniczne opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

      - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

      - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo opozycji Krajowa Izba Odwoławcza może wydać na posiedzeniu nie jawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

      - Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 28, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

      - Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 19 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu albo na podstawie pkt 27 i 28.

      - Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej

      - Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

      - W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Krajowa Izba Odwoławcza może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

      - Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu przez Zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

      - Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu, Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie.

      - Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielnie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

      - Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.

      - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

      - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

      - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVIII.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: ilość części - 2

XIX.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

XXI.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXII.	Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIII.	Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienia publiczne w walutach obcych, rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

XXIV.	Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXV.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

XXVI.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą.

XVII.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XVIII	Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niep[pełnosprawne.

XVIII	Lista załączników

- Formularz ofertowy- Zał. Nr 1,

- Formularz cenowy - Zał. Nr 1a/1b,

- Formularz oświadczenia (art. 22 ust. 1)- Zał. Nr 2,

- Formularz oświadczenia (art. 24 ust. 1)- Zał. Nr 2a,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych- Zał. Nr 3,

- Projekt umowy- zał. nr 4a/4b;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne- Zał. Nr 5.

Zał. Nr 1

(pieczęć firmy)		miejscowość, data....................................

FORMULARZ OFERTOWY

1.	Dane dotyczące wykonawcy:

- pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny ..........................................................................................................................................

- adres .................................................................................................................................

- nr podstawowego konta bankowego ................................................................................

- telefon .............................................................................................................................

- faks .................................................................................................................................

- e-mail ..............................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego znak: DT- t/3430/2/11 - „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”, oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Część Nr 1

Cena oferty netto:....................... zł,

Słownie netto: zł: .....................................................................................

Cenę oferty brutto: ......................zł

Słownie brutto: zł. ...................................................................................

Podatek VAT ...................zł

Słownie podatek VAT: zł..........................................................................

zgodnie z SIWZ, formularzem cenowym (zał. Nr 1a), specyfikacjami technicznymi oraz projektem umowy (zał. Nr 4a).

Część Nr 2

Cena oferty netto:....................... zł,

Słownie netto: zł: .....................................................................................

Cenę oferty brutto: ......................zł

Słownie brutto: zł. ...................................................................................

Podatek VAT ...................zł

Słownie podatek VAT: zł..........................................................................

zgodnie z SIWZ, formularzem cenowym (zał. Nr 1b), specyfikacjami technicznymi oraz projektem umowy (zał. Nr 4b).

- Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie:	15.10.2013 r.

4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

6.	Wadium w kwocie …………………. zł zostało wniesione w dniu …………………. w formie ……………………………….

7.	Robotę budowlaną zamierzamy wykonać bez udziału / przy udziale* podwykonawców.

Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy): …………………………………………………………………………………….

8.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.	Warunki płatności:

Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe. W przypadku płatności przejściowych należność przysługująca Wykonawcy za wykonanie danej części zakresu płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po wykonaniu min. 5000,00m2, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Inspektora nadzoru, płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury z załączonym wykazem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub 30 dni od dokonania odbioru częściowego danego etapu i otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru częściowego robót z załączonym wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty 
i certyfikaty na wykorzystane materiały.

10.	Deklarujemy, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku otrzymywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy fakt ich otrzymania.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

* niepotrzebne skreślić

......................................, dnia .............................2011 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał.1a

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZĘŚĆ NR 1

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie”

| Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konserwacja cząstkowa nawierzchni bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowych | 1 m2 |  |  |  |

......................................, dnia ............................. 2011 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. Nr 1b

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZĘŚĆ NR 2

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

| Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konserwacja cząstkowa nawierzchni bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowych | 1 m2 |  |  |  |

......................................, dnia ............................. 2011 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. Nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr DT- t/3430/2/11- „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”, oświadczamy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, że spełniamy warunki dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.........................., dnia.............. 2011 r.

Podpisano

...........................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. Nr 2a

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr DT- t/3430/2/11- „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

.........................., dnia.............. 2011 r.

Podpisano

...........................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *

…......................., dnia …...........2011 r.

Podpisano

…..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

* dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Zał. Nr 3

(pieczęć Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Składając ofertę w postępowaniu DT- t/3430/2/11- „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca” przedkładamy informację o doświadczeniu zawodowym.

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia | Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w Rozdziale V pkt 2 SIWZ (wykazanie się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, polegającej na wykonaniu konserwacji cząstkowych w ilości co najmniej 10.000,00 m2 bez względu na ilość wybranych Części.). | Data wykonania zamówienia (termin zakończenia wykonywania robót - miesiąc i rok | Nazwa i adres Zamawiającego/Zlecającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączamy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

............................., dn. .......................

.....................................................................

(czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zał. Nr 4a

PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 4 845 000 euro prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”

CZĘŚĆ NR 1

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie”

Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy:

............................................................

NIP ...................................................

REGON ...........................................

reprezentowanym przez:

................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....................................................................................................................................................

NIP .................................., REGON .....................................

reprezentowanym przez:

...............................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

1.	W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca” CZĘŚĆ NR 1 „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2.	Wykonawca wykona konserwacje cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca w ilości:

ETAP I w 2011 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

ETAP II w 2011 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

W latach 2012 r. i 2013 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

3.	Prace Etapu I w 2011 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

4.	Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2011 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, 
w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

5.	Zakres robót na wykonanie Etapu I w 2012 r. oraz 2013 r. zostanie przedstawiony w sezonie wiosennym. Prace należy rozpocząć w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

6.	Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2012 r. oraz 2013 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

7.	Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum dwie ekipy remontowe na realizację zadania.

8.	Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia od otrzymania zakresu prac przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

9.	Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia będzie uzgadniał lokalizację robót z Kierownikiem Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

§ 2

- Protokolarne przekazanie terenu budowy przy udziale Inspektora nadzoru nastąpi odrębnie na każdy z etapów.

- Schemat zmiany organizacji ruchu na czas robót objętych niniejszą umową, zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji należy dostarczyć nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy – przed przekazaniem terenu budowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, książkę obmiarów.

- Po przesłaniu przez Zamawiającego zakresu robót w I Etapie w 2012 r. oraz I Etapie w 2013 r. (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od przesłania zakresu) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2012 r. oraz odpowiednio w 2013 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

- Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 15.10.2013 r., z tym, że:

ETAP I w 2011 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 31.05.2011 r.

ETAP I w 2012 r./ 2013 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 31.05.2012 r./ 31.05.2013 r.

ETAP II w 2011 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 15.10.2011 r.

ETAP II w 2012 r./ 2013 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 15.10.2012 r./ 15.10.2013 r.

- Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2011 r., 2012 r., 2013 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

- Odbiory robót nastąpią w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

- Po zakończeniu ETAPU II w 2013 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

- Okres rękojmi liczony będzie odpowiednio od dnia odbioru Etapu II w 2011 r., 2012 r., 2013 r.

- Na wykorzystane materiały Wykonawca dostarczy atesty i certyfikaty.

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja protokolarnie w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

- Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 4, mogą ulec zmianie w przypadku:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej części, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów.

- wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

Zmiany te zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień podpisanych przez Strony oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 3

1.	Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z §1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Inspektor nadzoru – Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – Pan Mariusz Beszczak

Ze strony Wykonawcy:

Kierownik robót - …………………………………………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że Kierownik robót wskazany w ust. 1 posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

- Kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru będą działać w granicach obowiązków i uprawnień określonych w ustawie Prawo budowlane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru wskazanego w ust. 1 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zmiana inspektora nadzoru lub Kierownika robót wskazanych w ust. 1 może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. t.j. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

- Zmiana Kierownika robót, wskazanego w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownictwa robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

- Postanowienia ust. 8 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 1.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Kierownika robót, o którym mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

1.	Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 w 2011 r. przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek ….. VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …………..., w tym:

1)	ETAP I w 2011 r. - netto ................... PLN, słownie: .......................... plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100;

2)	ETAP II w 2011 r. - netto ................... PLN, słownie: ........................ plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100.

3)	W 2012 r. i 2013 r. – realizacja zamówienia do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

2.	Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe. W przypadku płatności przejściowych należność przysługująca Wykonawcy za wykonanie danej części zakresu płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po wykonaniu min. 5000,00m2, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Inspektora nadzoru, płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury z załączonym wykazem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub 30 dni od dokonania odbioru częściowego danego etapu i otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru częściowego robót z załączonym wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

3.	Zsumowane faktury przejściowe nie mogą przekraczać wartości poszczególnych etapów.

4.	Faktura za wykonanie robót będzie wystawiona po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Inspektora nadzoru jakości (bezusterkowej) wykonanych konserwacji cząstkowych oraz zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru.

5.	Zapłata należności będzie uregulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………

6.	W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia.

7.	W 2012 r. i 2013 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz w roku (począwszy od I kwartału 2012 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.

8.	Zmiany ilościowe w wykonywanych pracach nie mają wpływu na zmianę ceny jednostkowej.

9.	Wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót

10.	Do przejściowych, częściowych oraz końcowej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.*

11.	Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 21 dni od wystawienia faktury przejściowej, częściowej lub końcowej, Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.*

12.	W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 11 Zamawiający zatrzyma 
z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.*

13.	Wykonawcy nie przysługuje prawo przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodu określonego ust. 12.*

14.	Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 5

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz książki obmiarów.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych,

- wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych,

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,

- wprowadzenie na czas prowadzenia robót zmiany tymczasowej organizacji ruchu zgodnej 
z zatwierdzonym projektem,

- profesjonalne i zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru częściowego i końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego (Nadzór Inwestorski) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach,

- na okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

- prowadzenie robót przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

3.	Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie uszkodzenia urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie budowy.

4.	Wykonawca zabezpieczy pod względem BHP miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót.

5.	Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

6.	Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Nadzorem Inwestorskim zgodnie 
z kolejnością wykonywania robót. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Nadzór Inwestorski w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

8.	Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować wykaz ilości 
i wartości wykonanych robót oraz atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

9.	Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć dziennik budowy 
i księgę obmiarów robót, atesty i certyfikaty wykorzystanych materiałów oraz inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

10.	Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu budowy, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim

11.	Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót niniejszą umową.

§ 6*

      - Wykonawca wykona następujące prace przy udziale Podwykonawców:

................................................................................................................................................,

.................................................................................................................................................

      - Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnymi.

      - Powierzenie Podwykonawcy jakichkolwiek prac innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

      - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania określonych robót któregokolwiek Podwykonawcy.

      - Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót.

      - Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów zakończenia poszczególnych etapów, o którym mowa w § 2 ust. 3.

      - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 7

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za opóźnienie w całości bądź części wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi - w wysokości 2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 na usunięcie wad,

3)	za opóźnienie w dokonaniu odbioru końcowego robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 9 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 2 ust. 11, 2% zsumowanego wynagrodzenia netto w 2011 r., 2012 r., 2013 r., o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

4)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 100.000,00 zł,

6)	jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną 
w wysokości 15% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy,

7)	jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia netto wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, dziennika budowy w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 90.000,00 zł .

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4.	Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 8

- Wszelkie prace związane z wykonaniem zamówienia podlegają odbiorom robót (odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiory po okresie rękojmi) i dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zwołać komisję w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia zakresu usterek.

- Z czynności odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbiorów po okresie rękojmi będą spisywane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbiorów wad.

§ 9

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

2.	Okres rękojmi liczony będzie odpowiednio od dnia odbioru Etapu II w 2011 r., 2012 r., 2013 r.

§ 10

  - Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	Wykonawca nie odebrał terenu budowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)	Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

3)	Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4)	Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5)	Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6)	Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, wiedzą techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

7)	W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

2)	W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

3)	Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)	dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni roboczych od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

2)	przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy.

§ 12

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się Wykonawcy z warunków określonych niniejszą umową, Zamawiający może rozwiązać umowę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym.

- Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić jeśli:

1)Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie;

- Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną;

- Stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 5 dni;

- Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 lub rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozliczenie robót wykonanych nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych robót, dokonanej na terenie budowy.

- Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 4 zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni od dnia pisemnego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

- W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 4, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

§ 13

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany określonej w § 3 ust. 5 i 7, wymagają sporządzenia aneksu.

4.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem:

1)	Terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 4, mogą ulec zmianie w przypadku:

    - W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej części, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów.

    - W przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

Zmiany te zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień podpisanych przez Strony oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

2)	W 2012 r. i 2013 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz w roku (począwszy od I kwartału 2012 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.

3)	W 2012 r. i 2013 r. Zamawiający określi w drodze aneksu wynagrodzenie Wykonawcy biorąc pod uwagę środki, jakie Zamawiający będzie miał zagwarantowane na wykonanie konserwacji cząstkowych na dany rok budżetowy.

4)	W drodze aneksu wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

*dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców

Zał. Nr 4b

PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 4 845 000 euro prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”

CZĘŚĆ NR 2

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy:

............................................................, NIP ...................................., REGON ...............................

reprezentowanym przez:

................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

...................................., NIP .................................., REGON .....................................

reprezentowanym przez:

...............................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

1.	W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca” CZĘŚĆ NR 2 „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2.	Wykonawca wykona konserwacje cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca w ilości:

ETAP I w 2011 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

ETAP II w 2011 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

W latach 2012 r. i 2013 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

3.	Prace Etapu I w 2011 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

4.	Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2011 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, 
w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

5.	Zakres robót na wykonanie Etapu I w 2012 r. oraz 2013 r. zostanie przedstawiony w sezonie wiosennym. Prace należy rozpocząć w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

6.	Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2012 r. oraz 2013 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

7.	Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum dwie ekipy remontowe na realizację zadania.

8.	Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia od otrzymania zakresu prac przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

9.	Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia będzie uzgadniał lokalizację robót z Kierownikiem Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.

§ 2

- Protokolarne przekazanie terenu budowy przy udziale Inspektora nadzoru nastąpi odrębnie na każdy z etapów.

- Schemat zmiany organizacji ruchu na czas robót objętych niniejszą umową, zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji należy dostarczyć nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy – przed przekazaniem terenu budowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, książkę obmiarów.

- Po przesłaniu przez Zamawiającego zakresu robót w I Etapie w 2012 r. oraz I Etapie w 2013 r. (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od przesłania zakresu) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2012 r. oraz odpowiednio w 2013 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

- Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 15.10.2013 r., z tym, że:

ETAP I w 2011 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 31.05.2011 r.

ETAP I w 2012 r./ 2013 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 31.05.2012 r./ 31.05.2013 r.

ETAP II w 2011 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 15.10.2011 r.

ETAP II w 2012 r./ 2013 r. - termin wykonania: rozpoczęcie w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych do 15.10.2012 r./ 15.10.2013 r.

- Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2011 r., 2012 r., 2013 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

- Odbiory robót nastąpią w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

- Po zakończeniu ETAPU II w 2013 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

- Okres rękojmi liczony będzie odpowiednio od dnia odbioru Etapu II w 2011 r., 2012 r., 2013 r.

- Na wykorzystane materiały Wykonawca dostarczy atesty i certyfikaty.

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja protokolarnie w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

- Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 4, mogą ulec zmianie w przypadku:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej części, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów.

- wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

Zmiany te zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień podpisanych przez Strony oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 3

1.	Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z §1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Inspektor nadzoru – Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – Pan Mirosław Pieszko

Ze strony Wykonawcy:

Kierownik robót - …………………………………………………………………..

  - Wykonawca oświadcza, że Kierownik robót wskazany w ust. 1 posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

  - Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

  - Kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru będą działać w granicach obowiązków i uprawnień określonych w ustawie Prawo budowlane.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru wskazanego w ust. 1 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

  - Zmiana inspektora nadzoru lub Kierownika robót wskazanych w ust. 1 może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. t.j. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

  - Zmiana Kierownika robót, wskazanego w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownictwa robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

  - Postanowienia ust. 8 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 1.

  - Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

  - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Kierownika robót, o którym mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

1.	Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 w 2011 r. przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek ….. VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …………..., w tym:

1)	ETAP I w 2011 r. - netto ................... PLN, słownie: .......................... plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100;

2)	ETAP II w 2011 r. - netto ................... PLN, słownie: ........................ plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100.

3)	W 2012 r. i 2013 r. – realizacja zamówienia do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

2.	Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe. W przypadku płatności przejściowych należność przysługująca Wykonawcy za wykonanie danej części zakresu płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po wykonaniu min. 5000,00m2, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Inspektora nadzoru, płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury z załączonym wykazem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub 30 dni od dokonania odbioru częściowego danego etapu i otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru częściowego robót z załączonym wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

3.	Zsumowane faktury przejściowe nie mogą przekraczać wartości poszczególnych etapów.

4.	Faktura za wykonanie robót będzie wystawiona po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Inspektora nadzoru jakości (bezusterkowej) wykonanych konserwacji cząstkowych oraz zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru.

5.	Zapłata należności będzie uregulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………

6.	W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia.

7.	W 2012 r. i 2013 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz w roku (począwszy od I kwartału 2012 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.

8.	Zmiany ilościowe w wykonywanych pracach nie mają wpływu na zmianę ceny jednostkowej.

9.	Wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót

10.	Do przejściowych, częściowych oraz końcowej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.*

11.	Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 21 dni od wystawienia faktury przejściowej, częściowej lub końcowej, Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.*

12.	W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 11 Zamawiający zatrzyma 
z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.*

13.	Wykonawcy nie przysługuje prawo przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodu określonego ust. 12.*

14.	Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 5

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz książki obmiarów.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych,

- wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych,

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,

- wprowadzenie na czas prowadzenia robót zmiany tymczasowej organizacji ruchu zgodnej 
z zatwierdzonym projektem,

- profesjonalne i zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru częściowego i końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego (Nadzór Inwestorski) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach,

- na okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

- prowadzenie robót przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

3.	Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie uszkodzenia urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie budowy.

4.	Wykonawca zabezpieczy pod względem BHP miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót.

5.	Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

6.	Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Nadzorem Inwestorskim zgodnie 
z kolejnością wykonywania robót. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Nadzór Inwestorski w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

8.	Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować wykaz ilości 
i wartości wykonanych robót oraz atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

9.	Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć dziennik budowy 
i księgę obmiarów robót, atesty i certyfikaty wykorzystanych materiałów oraz inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

10.	Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu budowy, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim

11.	Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót niniejszą umową.

§ 6*

- Wykonawca wykona następujące prace przy udziale Podwykonawców:

................................................................................................................................................,

.................................................................................................................................................

- Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Powierzenie Podwykonawcy jakichkolwiek prac innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania określonych robót któregokolwiek Podwykonawcy.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów zakończenia poszczególnych etapów, o którym mowa w § 2 ust. 3.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 7

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za opóźnienie w całości bądź części wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi - w wysokości 2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 na usunięcie wad,

3)	za opóźnienie w dokonaniu odbioru końcowego robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 9 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 2 ust. 11, 2% zsumowanego wynagrodzenia netto w 2011 r., 2012 r., 2013 r., o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

4)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 100.000,00 zł,

5)	jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną 
w wysokości 15% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy,

6)	jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia netto wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, dziennika budowy w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 90.000,00 zł .

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4.	Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 8

- Wszelkie prace związane z wykonaniem zamówienia podlegają odbiorom robót (odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiory po okresie rękojmi) i dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zwołać komisję w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia zakresu usterek.

- Z czynności odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbiorów po okresie rękojmi będą spisywane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbiorów wad.

§ 9

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

2.	Okres rękojmi liczony będzie odpowiednio od dnia odbioru Etapu II w 2011 r., 2012 r., 2013 r.

§ 10

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	Wykonawca nie odebrał terenu budowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)	Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

3)	Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4)	Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5)	Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6)	Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, wiedzą techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

7)	W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

2)	W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

3)	Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)	dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni roboczych od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

2)	przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy.

§ 12

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się Wykonawcy z warunków określonych niniejszą umową, Zamawiający może rozwiązać umowę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym.

- Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić jeśli:

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie;

  - Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną;

  - Stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 5 dni;

  - Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

  - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 lub rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozliczenie robót wykonanych nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych robót, dokonanej na terenie budowy.

- Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 4 zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni od dnia pisemnego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

- W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 4, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

§ 13

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany określonej w § 3 ust. 5 i 7, wymagają sporządzenia aneksu.

4.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem:

1)	Terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 4, mogą ulec zmianie w przypadku:

    - W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej części, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów.

    - W przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

Zmiany te zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień podpisanych przez Strony oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

2)	W 2012 r. i 2013 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz w roku (począwszy od I kwartału 2012 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.

3)	W 2012 r. i 2013 r. Zamawiający określi w drodze aneksu wynagrodzenie Wykonawcy biorąc pod uwagę środki, jakie Zamawiający będzie miał zagwarantowane na wykonanie konserwacji cząstkowych na dany rok budżetowy.

4)	W drodze aneksu wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

*dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców

Zał. Nr 5

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Konserwacja cząstkowa nawierzchni bitumicznych

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z konserwacją cząstkową nawierzchni bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. na drogach powiatowych powiatu ostródzkiego.

  - Zakres robót objętych SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z konserwacją cząstkową nawierzchni bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowych.

  - Określenia podstawowe

    - Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu.

    - Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych

    - Konserwacja cząstkowa nawierzchni bitumicznej – zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi techniczne do ich natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.

    - Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą, niż grubość warstwy ścieralnej.

    - Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą, niż grubość warstwy ścieralnej.

    - Odbiór częściowy – odbiór wykonania poszczególnych etapów: Etapu I i Etapu II w latach 2011 r., 2012 r., 2013 r.

    - Odbiór końcowy – odbiór po zakończeniu ETAPU II w 2013 r.

    - Faktura przejściowa – faktura po wykonaniu min. 5000,00m2.

  - Wymagania dotyczące robót

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, by personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Za bezpieczeństwo na drodze odpowiada Wykonawca robót. Ma on obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami Inspektora nadzoru.

Schemat zmiany organizacji ruchu na czas robót objętych niniejszą umową, zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji należy dostarczyć nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy – przed przekazaniem terenu budowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, książkę obmiarów.

Po przesłaniu przez Zamawiającego zakresu robót w I Etapie w 2012 r. oraz I Etapie w 2013 r. (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od przesłania zakresu) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2012 r. oraz odpowiednio w 2013 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Wykonawca musi dysponować minimum 2 ekipami remontowymi na realizację Części Nr 1 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz minimum 2 ekipami remontowymi na realizację Części Nr 2 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.

Prace Etapu I w 2011 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2011 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

Zakres robót na wykonanie Etapu I w 2012 r. oraz 2013 r. zostanie przedstawiony w sezonie wiosennym. Prace należy rozpocząć w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2012 r. oraz 2013 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 7 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych.

Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia od otrzymania zakresu prac przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji cząstkowych będzie uzgadniał lokalizację robót z osobą wyznaczoną do kierowania 
i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej części, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. W przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

Na okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

2. MATERIAŁY

2.1.Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych a także certyfikaty, atesty materiałów i deklaracje zgodności na te materiały.

2.2.Powierzchnia uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) powinny być naprawiane :

- kruszywami mineralnymi o frakcji 2÷5; 5÷8; 8÷11 zgodnymi z wymaganiami 
„WT-1:2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych” określonymi w pkt. 6.7 (tablica 26) dla kategorii ruchu KR-3.

- Kationowymi emulsjami asfaltowymi odpowiadającymi wymaganiom podanym w tablicy 4 w „Wymaganiach technicznych. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.”   zawierającymi 65% lepiszcza.

3. PERSONEL

3.1. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy:

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie przy udziale:

a)	osoby, której zamierza powierzyć funkcję kierownika robót- specjalista drogowy (osoba fizyczna)- Osoba ta musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji, wydane zgodnie ustawą z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn.zm.) w specjalności drogowej bez ograniczeń w zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w niniejszym postępowaniu. Wskazana osoba musi należeć do właściwego samorządu zawodowego, bez względu na ilość wybranych Części;

b)	osób (minimum 2), które ukończyły szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 123, poz. 840) lub posiadają aktualne zaświadczenie wydane na mocy dotychczas obowiązujących przepisów, tj. załącznika nr 4 (str. 1 i 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.07.2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 132 poz. 839), przewidzianymi do kierowania ruchem drogowym;

c)	osób do obsługi remonterów/skrapiarek (minimum 2 na każdą wybraną część), posiadającymi uprawnienia do obsługi maszyn.

4.SPRZĘT

4.1. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót

4.2. Sprzęt do konserwacji cząstkowej nawierzchni

Konserwacja cząstkowa powinna być wykonana następującym sprzętem:

- remontery nawierzchni (min. szt. 2) dla Części Nr 1,

- remontery nawierzchni (min. szt. 2) lub skrapiarka do bitumu (min. szt. 1) i remonter nawierzchni (min. szt. 1) dla Części Nr 2,

- sprężarka lub szczotka mechaniczna, lub szczotka ręczna.

5. TRANSPORT

5.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają, niekorzystnie na jakość wykonywanych robót właściwości przewożonych materiałów.

5.2.Transport materiałów do konserwacji powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów i musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1.1.Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową, i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1.2.Nawierzchnię należy dokładnie oczyścić z luźnych kawałków materiału i innych zanieczyszczeń.

6.1.3.Trwałość nawierzchni zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej oczyszczenia z uszkodzonych fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych nawierzchni) do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- usunięcie wody doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu.

6.1.4.1.W przypadku ubytków po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy należy:

- lepiszcze (emulsję asfaltową) należy rozprowadzać przy dobrej, bezdeszczowej pogodzie (dopuszcza się nawierzchnię wilgotną),

- nie powinno się wykonywać robót przy zbyt dużych temperaturach,

- przy konieczności wykonywania robót podczas gorących dni zaleca się rozpoczynanie robót w godzinach późno popołudniowych lub wczesnorannych,

- jednorodne i równomierne rozłożenie lepiszcza stanowi podstawowy warunek dobrego wykonania konserwacji, dlatego też należy dopuścić do wykonania robót tylko całkowicie sprawne technicznie maszyny,

- kruszywo o frakcji 2÷5 lub 5÷8 powinno być rozkładane równomiernie na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, w końcowej fazie stosuje się natrysk naprawianego miejsca kruszywem o frakcji 2÷5,

- czas, jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożeni kruszywa powinien być jak najkrótszy (kilka sekund),

6.1.4.2.W przypadku głębokich wybojów uszkodzone miejsce należy uzupełnić grysem o frakcji 5÷8 lub 8÷11, następnie roboty wykonywać zgodnie z punktem 6.1.4.1.

6.1.5.Po wykonaniu konserwacji na danym odcinku drogi luźne ziarna o średnicy powyżej 10 mm należy usunąć z nawierzchni jezdni.

6.1.6.Na odcinku drogi, gdzie wykonano świeżo konserwacje cząstkową należy ograniczyć prędkość ruchu do 40 km/h oraz ustawić znak drogowy A-28 (sypki żwir) na okres co najmniej 10 dni,

6.1.7.Długość okresu ochronnego zależy od istniejących warunków. Może to być kilka godzin, jeżeli pogoda jest sucha i gorąca albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej i dużego ruchu.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i dokumentów laboratoryjnych stanowiących załącznik do odbioru końcowego robót.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędnie do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

7.2.Badania i kontrola w czasie wykonywania robót

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do nakładania lepiszcza i kruszywa, na których będzie wykonywana konserwacja uszkodzonego miejsca,

- równość naprawianych fragmentów nawierzchni.

7.3.Badania odbiorcze

Przy odbiorze wykonywanej konserwacji cząstkowej wykorzystuje się wyniki badań prowadzonych w trakcie realizacji robót, uzupełnione przeglądem wszystkich wykonywanych napraw. Przeglądu dokonuje Inspektor nadzoru lub jego przedstawiciel w obecności Kierownika robót.

Różnice poziomu między naprawioną powierzchnią, a sąsiednimi powierzchniami nie powinny być większe od 4 mm.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1.Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru należy dokonać po usunięciu luźnego kruszywa. Wyniki obmiaru będą zapisane do księgi obmiarów.

8.2.Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)

8.3.Składający ofertę przed jej złożeniem dokona wizji lokalnej, ustali rzeczywiste głębokości uszkodzeń nawierzchni i na tej podstawie opracuje kosztorys ofertowy.

9. ODBIORY ROBÓT

9.1.Odbiór robót zostanie dokonany w następujących etapach:

- odbiór częściowy – po zakończeniu danego etapu robót,

- odbiór końcowy – po zakończeniu etapu II w 2013 r.,

- odbiór po okresie rękojmi – po upływie 12 miesięcy.

9.2.Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować wykaz ilości i wartości wykonanych robót oraz atesty i certyfikaty wykorzystanych materiałów oraz deklaracje zgodności na te materiały.

9.3.Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

- dziennik budowy i księgę obmiarów robót,

- atesty i certyfikaty wykorzystanych materiałów, deklaracje zgodności na te materiały, oraz inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”.

9.4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2011 r., 2012 r., 2013 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Odbiory robót nastąpią w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

Po zakończeniu ETAPU II w 2013 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Okres rękojmi liczony będzie od dnia odbioru Etapu II w 2011 r., 2012 r., 2013 r.

9.5.Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych remontów.

10.PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji tabeli elementów rozliczeniowych, skalkulowana przez Wykonawcę.

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1m2) konserwacji cząstkowej nawierzchni grysami na sucho przy użyciu emulsji asfaltowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- nałożenie emulsji asfaltowej i kruszywa,

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w SST

Wartość ceny jednostki obmiarowej zawiera:

- wartość robocizny,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

- wartość transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszt oznakowania robót,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, obligatoryjne wydatki,

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe. W przypadku płatności przejściowych należność przysługująca Wykonawcy za wykonanie danej części zakresu płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po wykonaniu min. 5000,00m2, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Inspektora nadzoru, płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury z załączonym wykazem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub 30 dni od dokonania odbioru częściowego danego etapu i otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru częściowego robót z załączonym wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

10.2. Zabezpieczenie należytego wykonania

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jeżeli w wyniku rocznej eksploatacji wystąpią wady i usterki, powinny one być przez Wykonawcę usunięte.