Ostróda, 06.04.2016 r.

DT.2610.5.2016.MT

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1203 N Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo - Gutkowo”, DT.2610.5.2016.MT.

WYJAŚNIENIE

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia się o wyjaśnieniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1203 N Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo - Gutkowo”.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada projektu budowlanego.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie miejsca wykonania studni rewizyjnej oraz wpustów.

Odpowiedź

Lokalizacja: 4+465, 4+480.

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie miejsca wykonania chodnika.

Odpowiedź

Lokalizacja: 4+506 – 4+510, 4+366 – 4+456.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja geodezyjna powykonawcza ma być wykonana wyłącznie dla odcinka 3+975- 4+665.

Odpowiedź

Tak, geodezyjna powykonawcza ma być wykonana wyłącznie dla odcinka 3+975- 4+665.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie ,że zamówienie należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą treść SIWZ określoną jako załącznik nr 8 a nie OST stanowiącą również załącznik nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedź

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną (zał. 8) oraz kosztorysem ofertowym (zał. 1a) stanowiącymi załącznik do SIWZ. Zał. Nr 8 stanowi SST stanowiąca treść SIWZ oraz OST. SST uszczegóławia OST. W trakcie realizacji zadania obowiązuje Zał. Nr 8, na który składają się OST i SST.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest w formie kosztorysowej .

Odpowiedź

Zgodnie z § 5 ust. 2 projektu umowy (Zał. Nr 6 do SIWZ) Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym, zgodnym z ceną oferty.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie ,że płyty drogowe z rozbiórki należy odwieźć do Morąga.

Odpowiedź

Płyty drogowe z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest je rozbierać z należytą starannością oraz przewieźć je na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu przy ulicy 3 Maja 11.

Pytanie 8

Prosimy o podanie ile w pozycji kosztorysowej nr 13 zawiera się kostki koloru szarego a ile koloru czerwonego.

Odpowiedź

115 m2 kostki koloru szarego,

30 m2 kostki koloru czerwonego.

Pytanie 9

Prosimy o podanie rodzaju materiału z jakiego należy wykonać uzupełnienie zaniżonych poboczy przy wykonywaniu napraw zgodnie z pozycja 30 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

Zaniżone miejsca należy uzupełnić materiałem pozyskanym ze ścinki miejsc zawyżonych.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego na warstwę wiążącą oraz ścieralną mają być zgodne z obowiązującymi normami tj; PN-EN 13043, PN-EN 13108 -1 oraz „WT-1 2014 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”.

Odpowiedź

W trakcie realizacji zadania obowiązują aktualnie obowiązujące normy i wytyczne.

Pytanie 11

Prosimy o podanie odległości odwozu nadmiaru gruntu uzyskanego z koryt pod chodniki oraz ze ścinki poboczy.

Odpowiedź

Nadmiar gruntu z wykopów stanowi własność Wykonawcy i to on winien określić odległość na jaką będzie je wywoził.

Pytanie 12

Czy w zakresie zadania jest wykonanie poszerzeń jezdni? Jeśli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji i dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź

Nie przewiduje się wykonania poszerzeń nawierzchni.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie ,że obrzeża betonowe 8 x 30 przy chodniku należy ustawić na podsypce piaskowej. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zna konsekwencje techniczne zastosowania tego typu rozwiązania i potwierdza, iż taką technologię należy zastosować na przedmiotowym kontrakcie.

Odpowiedź

Obrzeża betonowe 8 x 30 przy chodniku należy ustawić na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, w związku z powyższym zmianie ulega poz. 14 kosztorysu ofertowego (w załączeniu do niniejszego pisma zaktualizowany Zał. Nr 1a kosztorys ofertowy).

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający posiada niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci. Prosimy o załączenie do SIWZ.

Odpowiedź

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga uzgodnień z gestorami sieci.

Pytanie 15

Prosimy o załączenie do SIWZ planu uzbrojenia terenu .

Odpowiedź

Plan uzbrojenia terenu stanowi Zał. Nr 1b, 1c do niniejszego pisma.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga decyzji administracyjnych i uzgodnień.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie ingeruje w działki nie objęte pozwoleniem na budowę oraz działki przyległe do pasa drogowego nie będące we władaniu Zamawiającego.

Odpowiedź

Zakres prac nie ingeruje w działki przyległe do pasa drogowego nie będące we władaniu Zamawiającego.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź

Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zamawiający w projekcie umowy opisał zasady rozliczania robót dodatkowych i zamiennych oraz uwzględnił w przypadku ich wystąpienia możliwość zmiany terminu realizacji.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia co najmniej o czas w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji dołączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź

Zamawiający zgodnie z zapisami w projekcie umowy przewidział możliwość wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego oraz uwzględnił w przypadku ich wystąpienia możliwość zmiany terminu realizacji.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni dróg lokalnych będzie spoczywał na Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy ruch jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób nieuprawniony (tj. łamiąc przepisy ruchu drogowego np. dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej) jeżeli ruch jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób uprawniony tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami to takie roszczenie nie będzie miało zastosowania, ponieważ po drogach publicznych może poruszać się każdy dopuszczony do ruchu pojazd.

Odpowiedź

Zasady poruszania się po drogach publicznych zostały określone w SST D.M.00.00.00 Wymagania Ogólne pkt 1.5.9.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający zapewni nadzór autorski oraz ponosi koszty z tym związane.

Odpowiedź

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zapewnienia nadzoru autorskiego.

Pytanie 22

W nawiązaniu do treści SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy wstrzymanie wykonania robót przez uprawnione organy nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, termin realizacji zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź

W projekcie umowy w §3 ust. 3 ppkt. c) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania realizacji w sytuacji opisanej powyżej.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź

Zamawiający zgodnie z zapisami w projekcie umowy przewidział możliwość wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego oraz uwzględnił w przypadku ich wystąpienia możliwość zmiany terminu realizacji.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na  wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, jeżeli  Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź

Zamawiający zgodnie z zapisami w projekcie umowy przewidział możliwość wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego oraz uwzględnił w przypadku ich wystąpienia możliwość zmiany terminu realizacji.

Pytanie 25

Czy Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę obejmujące cały przedmiot zamówienia? Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga pozwolenia na budowę.

Pytanie 26

Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu na zadaniu: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1203 N Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo - Gutkowo”, ponieważ w zamieszczonych SST występują rozbieżności i tak: warstwa wiążąca ma być wykonana z AC 11 W KR 1-2 natomiast warstwa ścieralna z SMA 8 KR 3-4.

Odpowiedź

Należy przyjąć kategorie ruchu, które zostały określone odpowiednio w tablicach zamieszczonych w SST.

Pytanie 27

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga decyzji i zezwoleń.

Pytanie 28

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w wycenie oferty nie należy uwzględnić kosztów stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego znakami typu 36a.

Odpowiedź

Nie należy uwzględnić kosztów stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego znakami typu 36a.

Pytanie 29

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w trakcie projektowania i prowadzenia robót bitumicznych obowiązywać będą Wytyczne Techniczne 2010.

Odpowiedź

W trakcie realizacji zadania obowiązują aktualnie obowiązujące normy i wytyczne.

Pytanie 30

Tablica 1. Stosowane mieszanki w SST2 podaje wymagania dla kategorii ruchu KR 1-2, natomiast Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA w SST5 podaje wymagania dla KR 3-4. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o jednoznaczne wskazanie kategorii ruchu.

Odpowiedź

Należy przyjąć kategorie ruchu, które zostały określone odpowiednio w tablicach.

Ponadto Zamawiający informuje, że w Rozdziale III SIWZ zmianie ulega zakres rzeczowy zadania dotyczący chodnika: w SIWZ jest obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, a zmienia się na: obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Pozostałe postanowienia SIWZ są bez zmian.

Załączniki:

Zał. Nr 1a – Zaktualizowany kosztorys ofertowy.

Zał. Nr 1b, 1c – Plan uzbrojenia terenu.