INFORMACJA

O ZADANIACH REALIZOWANYCH

W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W OSTRÓDZIE

W 2015 ROKU

Ostróda, styczeń 2016 r.

Gmina Ostróda

- Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr  1230N Ostróda

– Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki w km 2+705-3034,5

dł. 329,5 m, w-wa ścieralna gr. 5 cm   				              99 944,27 zł

Zadanie w całości finansowane przez firmę FRANK

NORAGER, Koszalin

- Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda – Tułodziad na odc. Lichtajny – skrzyżowanie Durąg i na odcinku w m. Szczepankowo oraz remont drogi powiatowej Nr 1922N Kraplewo – Lichtajny

W ramach zadania łącznie wyremontowano odcinek drogi na długości ok. 6,6 km.

Remont drogi polegał na ułożeniu nawierzchni bitumicznej, utwardzeniu nawierzchni zjazdów, oczyszczeniu rowów i naprawie poboczy. W m. Lichtajny i Szczepankowo został zmodernizowany chodnik i zatoka  autobusowa oraz zostały wymalowane przejścia dla pieszych.

- Wartość zadania   						         3 004 140,82 zł

- wkład własny							         1 188 285,82 zł

- udział Gminy Ostróda						 233 785,00 zł

- udział Gminy Grunwald						   80 000,00 zł

- dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego

pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność - Rozwój”					         1 502 070,00 zł

Na terenie Gminy Ostróda

Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda – Tulodziad na odcinku:

- Lichtajny – skrzyżowanie Durąg w km 6+372-9+532 dł. 3,16 km i łącznik dr. pow. Nr 1922N dł. 0,15 km

- odcinek przez m. Lichtajny w km 5+806-6+372 dł. 0,566km i łącznik dr. pow. Nr 1241N Lichtajny – Grabin dł. 0,050 km

- modernizacja chodnika w m. Lichtajny na dł. 280m

- remont dr. pow. Nr 1922 N Kraplewo – Lichtajny w km 0+304-1+546 dł. 1,242km

- Wartość zadania   						         2 337 849,82 zł

- wkład własny							            935 140,06 zł

- udział Gminy Ostróda						 233 785,00 zł

- dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego

pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność - Rozwój”					         1 168 924,76 zł

Na terenie Gminy Grunwald

Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda – Tułodziad w km 16+045-17+415 dł. 1,37 km w m. Szczepankowo wraz z modernizacją chodnika na dł. 86 m

- Wartość zadania   						            666 291,00 zł

- wkład własny							            253 145,76 zł

- udział Gminy Grunwald						   80 000,00 zł

- dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego

pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność - Rozwój”					            333 145,24 zł

- Naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1243N Ostróda - Tułodziad w m. Kajkowo w km 2+190-2+276, dł. 86 m 				   12 462,25 zł

- Naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1243N Ostróda - Tułodziad w miejscowości Kajkowo w km 2+030-2+100, dł. 70 m

i w km 2+108-2+181, dł. 73 mb 				                        19 707,55 zł

- dofinansowanie ze środków przeznaczonych

na ochronę środowiska						   19 707,55 zł

- Naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1243N Ostróda - Tułodziad w miejscowości Kajkowo w km 2+361-2+463

na odcinkach dł. 15 m, 20 m, 8 m i 29m			                        10 772,87 zł

- dofinansowanie ze środków przeznaczonych

na ochronę środowiska						   10 772,87 zł

- Wykonanie cienkich warstw bitumicznych na gorąco w ciągu drogi powiatowej Nr 1235N Smykówko - Klonowo i Nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn w m. Pietrzwałd  na dł. 2,405 km, w tym: 					 257 901,58 zł

- na drodze nr 1235N w km 4+400-5+820 (1 420m), w km 3+065-3+225 (160m), w km 3+800-4+400 (600m)

- na drodze nr 1216N w km 11+225-11+405 (180m), w km 11+195-11+225 (30m),  w km 11+405-11+420 (15m)

- Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1235N i 1216N

w m. Pietrzwałd na dł. 726 m						 138 640,21 zł

- Demontaż oraz montaż bariery stalowej energochłonnej w ciągu drogi powiatowej nr 1243N Ostróda – Tułodziad w m. Kajkowo na dł. 12 m  2 804,40 zł

- Wykonanie umocnienia poboczy kostką kamienną na drodze powiatowej Nr 1245N Warlity Wielkie – Ostróda w km 2+340-2+375 (35 m2)               5 964,70 zł

- Wykonanie ścinki poboczy oraz regulacja skarp i rowów w ciągu drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda w km 8+393-18+788									   36 826,69 zł

- Wykonanie ścięcia zawyżonego pobocza oraz regulacja rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda na odcinku Lipowo – Glaznoty    (3 035m2)					   26 496,29 zł

- Roboty naprawcze rowów i skarp oraz ścinka poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 1230N Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki		   49 925,09 zł

- dofinansowanie za przejazd pojazdów nienormatywnych

z firmy EKOWIZAX 							   49 925,09 zł

- Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami na sucho

z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi

uszkodzonego miejsca – 13 746 m2					 270 521,28 zł

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 296,45 m2							     2 285,76 zł

- Profilowanie dróg powiatowych gruntowych przy pomocy

równiarki drogowej								     5 770,48 zł

Miasto Ostróda

- Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda – Tułodziad na odcinku od skrzyżowania z ulicą powiatową nr 3015N Kopernika do skrzyżowania z dr. kr. nr 16 (ul. Jagiełły) w Ostródzie – na dł. 225 m

- Wartość zadania     				         	                      166 500,02 zł

- wkład własny							            116 500,02 zł

- udział Gminy Miejskiej Ostróda					   50 000,00 zł

Gmina Miłomłyn

- Nakładka bitumiczna w ciągu drogi powiatowej Nr 1194N dr. Nr 1307N (Zalewo) – Miłomłyn w km 13+680-13+953 i w km 16+824-17+416, dł. 0,865 km

- Wartość zadania     				         	                      276 800,92 zł

- wkład własny							            236 800,92 zł

- udział Gminy Miłomłyn						   40 000,00 zł

- Konserwacja – cienki dywanik na gorąco w ciągu drogi powiatowej Nr 1229N Bynowo – Karnity w km 0+035-1+480 na dł. 1,445 km, gr. 2 cm       154 980,48 zł

- Naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1194N – dr. nr 1307N (Zalewo) – Miłomłyn w km 13+688 – 14+032 (344m) i nr 1229N Bynowo – Karnity w km 0+000 – 0+100 k/m. Bynowo (100m)			   14 145,00 zł

- Doziarnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym w ciągu dr. pow.

nr 1192N Liksajny – Winiec na dł. 3,17 km (pow.14 265m2)	              42 110,28 zł

- Wykonanie umocnienia poboczy kostką kamienną na drodze powiatowej Nr 1219N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo

w km 24+550-24+595 (45 m2)               					     7 669,60 zł

- Pobocza z destruktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo na odcinku Boguszewo – granica powiatu

(2200 mb x 0,8 m = 1 760 m2)       					     4 979,04 zł

- Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami na sucho

z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi

uszkodzonego miejsca – 2 628 m2					   51 719,04 zł

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 466,13 m2							     3 593,92 zł

- Profilowanie dróg powiatowych gruntowych przy pomocy

równiarki drogowej								     1 994,30 zł

Gmina Małdyty

- Naprawa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1227N Dr. kraj. Nr 7- Jaśkowo w km 0+880					                        21 257,57 zł

- Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami na sucho

z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi

uszkodzonego miejsca – 671 m2					              22 944,17 zł

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 1 688,04 m2							   13 024,79 zł

- Profilowanie dróg powiatowych gruntowych przy pomocy

równiarki drogowej								   15 683,37 zł

Gmina Morąg

  - Utwardzenie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym w ciągu drogi powiatowej nr 1183N Godkowo – Strużyna – Niebrzydowo Wlk. – do dr. nr 1180N w m. Bogaczewo na dł. 1 km (pow.5 000 m2)			   25 092,00 zł

  - Wykonanie cienkich warstw bitumicznych na gorąco w ciągu drogi powiatowej

Nr 1219 N Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo na odc. Bożęcin – Słonecznik dł. 1,686 km i na odcinku Słonecznik – Bartężek dł. 0,823 km

(razem 2,509 km)   								 248 626,18 zł

  - Remont chodnika w m. Bogaczewo, w ciągu drogi powiatowej Nr 1183N w km 22-730-23-038 i w ciągu drogi powiatowej Nr 1178N w km 4+185-4+202 strl. P i w km 4+094-4+212 str.L, łącznie na dł. 453 m 				   91 585,17 zł

  - Utwardzenie poboczy brukowcem na podbudowie betonowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty – Szeląg w km 0+390-0+430  (40m2)    6 000,00 zł

  - Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami na sucho

z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi

uszkodzonego miejsca – 6 379 m2					 164 769,57 zł

  - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 1 732,36 m2							   13 358,47 zł

  - Profilowanie dróg powiatowych gruntowych przy pomocy

równiarki drogowej								   50 758,33 zł

Miasto Morąg

- Poprawa odwodnienia w ciągu ulicy powiatowej nr 1178N

Przemysłowej w Morągu				 		                4 707,44 zł

- Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Śląskiej w Morągu

Ulicę przebudowano na długości ok. 0,5 km. W ramach zadania m.in. uporządkowano odwodnienie ulicy, ułożono nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej (dł.0,382m) oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wartość zadania   						            568 887,00 zł

- wkład własny							            142 222,00 zł

- udział Gminy Morąg					            142 222,00 zł

- dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego

pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność - Rozwój”					            284 443,00 zł

- Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej nr 3073N Leśna w Morągu na długości 520,15 m

- Wartość zadania   						            146 732,35 zł

- wkład własny							            110 049,35 zł

- udział Gminy Morąg (25% wartości zadania)		              36 683,00 zł

- Remont chodnika na ul. Sienkiewicza w Morągu,(146 m2)		   16 695,26 zł

- Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami na sucho

z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi

uszkodzonego miejsca – 1 045 m2					   26 992,35 zł

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 1 698,95 m2							   13 106,41 zł

Gmina Grunwald

- Remont drogi powiatowej i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1585N Mielno – Rączki (dr. nr 1264N)  w m. Mielno, na długości 1 010 m

- Wartość zadania						            684 207,19 zł

- Wkład własny							 127 727,51 zł

- dofinansowanie Gminy Grunwald                                            256 479,68 zł

- dofinansowanie za przejazd pojazdów nienormatywnych

z firmy SIEMENS 							 300 000,00 zł

- Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda – Tułodziad na odc. Lichtajny – skrzyżowanie Durąg i na odcinku w m. Szczepankowo oraz remont drogi powiatowej Nr 1922N Kraplewo – Lichtajny

W ramach zadania łącznie wyremontowano odcinek drogi na długości ok. 6,6 km.

Remont drogi polegał na ułożeniu nawierzchni bitumicznej, utwardzeniu nawierzchni zjazdów, oczyszczeniu rowów i naprawie poboczy. W m. Lichtajny i Szczepankowo został zmodernizowany chodnik i zatoka  autobusowa oraz zostały wymalowane przejścia dla pieszych.

- Wartość zadania   						         3 004 140,82 zł

- wkład własny							         1 188 285,82 zł

- udział Gminy Ostróda						 233 785,00 zł

- udział Gminy Grunwald						   80 000,00 zł

- dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego

pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność - Rozwój”					         1 502 070,00 zł

Na terenie Gminy Ostróda

Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda – Tulodziad na odcinku:

- Lichtajny – skrzyżowanie Durąg w km 6+372-9+532 dł. 3,16 km i łącznik dr. pow. Nr 1922N dł. 0,15 km

- odcinek przez m. Lichtajny w km 5+806-6+372 dł. 0,566km i łącznik dr. pow. Nr 1241N Lichtajny – Grabin dł. 0,050 km

-- modernizacja chodnika w m. Lichtajny na dł. 280m

- remont dr. pow. Nr 1922 N Kraplewo – Lichtajny w km 0+304-1+546 dł. 1,242km

- Wartość zadania   						         2 337 849,82 zł

- wkład własny							            935 140,06 zł

- udział Gminy Ostróda						 233 785,00 zł

- dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego

pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność - Rozwój”					         1 168 924,76 zł

Na terenie Gminy Grunwald

Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda – Tułodziad w km 16+045-17+415 dł. 1,37 km w m. Szczepankowo wraz z modernizacją chodnika na dł. 86 m

- Wartość zadania   						            666 291,00 zł

- wkład własny							            253 145,76 zł

- udział Gminy Grunwald						   80 000,00 zł

- dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego

pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność - Rozwój”					            333 145,24 zł

- Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami na sucho

z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi

uszkodzonego miejsca – 6 178 m2					 121 583,04 zł

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 23,46 m2							        180,88 zł

- Profilowanie dróg powiatowych gruntowych przy pomocy

równiarki drogowej								     7 656,22 zł

Gmina Miłakowo

- Regulacja cieków wodnych zapobiegających powodzi obszaru rzeki Narienki do jeziora wraz z przebudową przepustu na dr. Pow. Nr 1195N Niebrzydowo Wielkie – Boguchwały w km 0+935, m. Naryjski Młyn	                                 229 346,00 zł

W ramach zadania został wykonany przepust z rury stalowej karbowanej o przekroju łukowo-kołowym o rozpiętości 2,97 m i wysokości 2,00 m

- dofinansowanie ze środków przeznaczonych

na ochronę środowiska						 229 346,00 zł

- Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 1162N Daszyńskiego w m. Miłakowo, na długości 270 m

- Wartość zadania 							 126 919,69 zł

- wkład własny								   96 919,69 zł

- udział Gminy Miłakowo						   30 000,00 zł

- Wykonanie obustronnego ścięcia zawyżonych poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 1199N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty

w km 0+000-4+424,8 (11.062 m2)					   41 499,09 zł

- Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami na sucho

z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi

uszkodzonego miejsca – 4 280 m2					 146 350,32 zł

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 56,80 m2							        437,93 zł

- Profilowanie dróg powiatowych gruntowych przy pomocy

równiarki drogowej								     6 292,50 zł

Gmina Dąbrówno

  - Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami na sucho

z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi

uszkodzonego miejsca – 5 310 m2					 104 500,80 zł

  - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 24 m2								        185,07 zł

  - Profilowanie dróg powiatowych gruntowych przy pomocy

równiarki drogowej								   16 543,76 zł

Gmina Łukta

- Utwardzenie poboczy brukowcem na podbudowie betonowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty – Szeląg w km 8+045-8+079  (34m2)    5 099,89 zł

- Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami na sucho

z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi

uszkodzonego miejsca – 657 m2						   16 970,31 zł

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 1 553,27 m2							   11 985,71 zł

- Profilowanie dróg powiatowych gruntowych przy pomocy

równiarki drogowej								   10 109,75 zł

Ponadto w 2015 r.:

Powiat otrzymał dodatkowe środki finansowe w wysokości 3 716 496,46 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na zadanie:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty droga Nr 7

Termin rzeczowej realizacji zadania 2011 – 2013

Wartość całkowita zadania - 15 736 965,07 zł, w tym:

- wkład własny (koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne)  – 3 148 155,15 zł

- dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych z EFRR w ramach Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 12 588 809,92 zł

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zwiększony poziom dofinansowania projektu z 63,43% na 90%