**INFORMACJA**

**O ZADANIACH WYKONANYCH W 2021 ROKU**

**Miasto Ostróda**

**Bieżące utrzymanie**

1. Wykonanie konserwacji cząstkowych masą bitumiczną na gorąco

w m. Ostróda (600m2) **125 460,00 zł**

1. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 11.478,1m2 **117 525,42 zł**

**Gmina Ostróda**

**Przebudowy i remonty**

1. Budową kładki dla pieszych w m. Durąg **295 200,00 zł**
2. Remont chodnika w m. Durąg **8 670,12 zł**
3. Remont chodnika w m. Zajączki w ciągu drogi Nr 1216N (170m) **79 710,74 zł**
4. Remont chodnika w m. Brzydowo (droga Nr 1237N) dł. 510m **337 927,40 zł**
5. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1243N w m. Kajkowo w km 4+550 – 4+610 (60m) **24 086,60 zł**
6. Wzmocnieniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek w km 14+430-15+674 i w km 18+270-22+658 (dł. 5,6km)

Termin realizacji 2020-2022

* wartość zadania **3 606 824,33 zł**
* dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych **1 803 412,00 zł**
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych **1 803 412,33 zł**

2020r.

* dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych 55 000,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych 898 042,00 zł

2021r.

* dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych 529 975,00 zł

2022r.

* dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych 1 218 437,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych 905 370,33 zł

**Bieżące utrzymanie**

1. Udrożnienie przepustu w m. Grabinek **7 693,96 zł**
2. Naprawa korytek ściekowych (60m) i ułożenie skarpy z kostki kamiennej

(12m2) w m. Durąg **10 584,00 zł**

1. Wykonanie konserwacji cząstkowych masą bitumiczną na gorąco na drodze Nr 1961N na odcinku Ostróda – Kajkowo (125m2) **25 983,75 zł**
2. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–14.200m² **244 524,00 zł**
3. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki – 43.132m² **4 735,90 zł**
4. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 6.547,94m2 **58 156,11 zł**

**Gmina Miłomłyn**

**Bieżące utrzymanie**

1. Demontaż elementów przyczółka wiaduktu w m. Miłomłyn **15 000,00 zł**
2. Wykonanie konserwacji cząstkowych masą bitumiczną na gorąco na drodze Nr 1229N na odcinku Bynowo – Karnity (60m2) **12 472,20 zł**
3. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–5.800m² **99 876,00 zł**
4. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki –11.280m² **1 238,54 zł**
5. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 1.009,09m2 **8 924,09 zł**

**Miasto Morąg**

**Przebudowy i remonty**

1. Remont chodnika w ciągu ulicy Krasińskiego (320m) **74 586,73 zł**

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – 1.000m² **27 613,50 zł**
2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 3.067,59m2 **26 876,89 zł**

**Gmina Morąg**

**Przebudowy i remonty**

1. Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg-Żabi Róg (dł. 5,84km).

* wartość zadania **6 394 363,09 zł**
* środki Powiatu 1 412 552,09 zł
* środki Gminy Morąg 825 475,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **4 156 336,00 zł**

1. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo – Żabi Róg (dł. 10,65km)

Termin realizacji 2021-2022

* wartość zadania **11 198 637,34 zł**
* środki Powiatu 2 290 521,34 zł
* środki Gminy Miłakowo 1 429 002,00 zł
* środki Gminy Morąg 200 000,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **7 279 114,00 zł**

**Gmina Morąg**

**Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Wilnowo – Żabi Róg**

**(dł. 3,35km)**

* wartość zadania **3 032 902,02 zł**
* środki Powiatu 861 515,02 zł
* środki Gminy Morąg 200 000,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **1 971 387,00 zł**

2021r.

* wartość zadania **1 516 451,01 zł**
* środki Powiatu 430 758,01 zł
* środki Gminy Morąg 100 000,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **985 693,00 zł**

2022r.

* wartość zadania 1 516 451,01 zł
* środki Powiatu 430 757,01 zł
* środki Gminy Morąg 100 000,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **985 694,00 zł**

Gmina Miłakowo

**Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik – Boguchwały**

**(dł. 7,30km)**

* wartość zadania **8 165 735,32 zł**
* środki Powiatu 1 429 006,32 zł
* środki Gminy Miłakowo 1 429 002,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **5 307 727,00 zł**

2021r.

* wartość zadania  **4 082 867,66 zł**
* środki Powiatu 714 503,66 zł
* środki Gminy Miłakowo 714 501,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **2 653 863,00 zł**

2022r.

* wartość zadania  **4 082 867,66 zł**
* środki Powiatu 714 503,66 zł
* środki Gminy Miłakowo 714 501,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **2 653 863,00 zł**

1. Remont chodnika w m. Markowo (droga Nr 1191N)(365m) **87 440,36 zł**

**Bieżące utrzymanie**

1. Utwardzenie kostką kamienną poszerzeń drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty – Szeląg w km 10+725 (30mb) i w km 5+490 (35mb) **24 931,08 zł**
2. Wykonanie konserwacji cząstkowych masą bitumiczną na gorąco na drodze:

- Nr 1221N Żabi Róg – Florczaki (55 m2) **15 404,40 zł**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–15.800m² **436 293,30 zł**
2. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki–374.200m² **37 283,54 zł**
3. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 2.212,85m2 **19 052,64 zł**

**Gmina Dąbrówno**

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–10.800m² **185 976,00 zł**
2. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki–273.712m² **30 053,58 zł**
3. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 58,88m2 **520,72 zł**

**Gmina Grunwald**

**Bieżące utrzymanie**

1. Czyszczenie i udrożnienie przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1924N   
   k/m Kitnowo **63 591,00 zł**
2. Wykonanie konserwacji cząstkowych masą bitumiczną na gorąco na drodze Nr 1924N na odc. Szczepankowo–Gierzwałd–Pacółtowo (60 m2) **12 472,20 zł**
3. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – 5.200m² **89 544,00 zł**
4. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki – 78.056m² **8 570,55 zł**
5. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 795,86m2 **7 038,35 zł**

**Gmina Małdyty**

**Przebudowy i remonty**

1. Remont chodnika w m. Jarnołtowo (60m) **23 399,41 zł**

**Bieżące utrzymanie**

1. Bieżąca naprawa mostu w m. Ględy (dr.Nr 1186N) w km 3+430 **25 000,00 zł**
2. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – 6.050m² **167 061,67 zł**
3. Wykonanie konserwacji cząstkowych masą bitumiczną na gorąco na drodze:

- Nr 1928N Zajezierze - Jarnołtowo (30 m2) **8 402,40 zł**

- Nr 1182N Połowite – Gumniska Wlk. (282 m2) **78 985,53 zł**

1. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki–141.180m² **14 065,76 zł**
2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 1.316,00m2 **11 330,76 zł**

**Gmina Miłakowo**

**Przebudowy i remonty**

1. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo – Żabi Róg (dł. 10,65km)

Termin realizacji 2021-2022

* wartość zadania **11 198 637,34 zł**
* środki Powiatu 2 290 521,34 zł
* środki Gminy Miłakowo 1 429 002,00 zł
* środki Gminy Morąg 200 000,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **7 279 114,00 zł**

Gmina Morąg

**Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Wilnowo – Żabi Róg**

**(dł. 3,35km)**

* wartość zadania **3 032 902,02 zł**
* środki Powiatu 861 515,02 zł
* środki Gminy Morąg 200 000,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **1 971 387,00 zł**

2021r.

* wartość zadania **1 516 451,01 zł**
* środki Powiatu 430 758,01 zł
* środki Gminy Morąg 100 000,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **985 693,00 zł**

2022r.

* wartość zadania 1 516 451,01 zł
* środki Powiatu 430 757,01 zł
* środki Gminy Morąg 100 000,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **985 694,00 zł**

**Gmina Miłakowo**

**Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik – Boguchwały**

**(dł. 7,30km)**

* wartość zadania **8 165 735,32 zł**
* środki Powiatu 1 429 006,32 zł
* środki Gminy Miłakowo 1 429 002,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **5 307 727,00 zł**

2021r.

* wartość zadania  **4 082 867,66 zł**
* środki Powiatu 714 503,66 zł
* środki Gminy Miłakowo 714 501,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **2 653 863,00 zł**

2022r.

* wartość zadania  **4 082 867,66 zł**
* środki Powiatu 714 503,66 zł
* środki Gminy Miłakowo 714 501,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **2 653 863,00 zł**

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – 7.650m² **211 243,28 zł**
2. Profilowanie dróg gruntow. przy pomocy równiarki–188.220m² **18 752,36 zł**
3. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 189,56m2 **1 632,11 zł**

**Gmina Łukta**

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – 700m² **19 329,45 zł**
2. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki–78.840m² **7 854,83 zł**

**Dokumentacje techniczne opracowane w 2021roku:**

1. Przebudowa ulicy pow. Nr 3074N Piłsudskiego w m. Morąg **36 900,00 zł**
2. Przebudowa drogi pow. Nr 1228N w m. Międzylesie **37 515,00 zł**

**Ponadto:**

Na terenie powiatu ostródzkiego pod koniec 2021r. rozpoczęły się prace związane z **„Ochroną zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego”** dofinansowane środkamiEFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin finansowego zakończenia realizacji projektu – 30.06.2023r.

Wartość zadania – 2 360 038,00 zł, w tym:

* kwota dofinansowania – 1 943 508,00 zł
* środki Powiatu – 416 530,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na:

- pielęgnacji drzew

- wycince zakrzaczeń

- mikoryzacji (grzybnia)

- nasadzeniu drzew

- wyprowadzeniu podrostu

- cięciach pielęgnacyjnych (wyznaczenie skrajni drogowej/odrosty lip)

- wznowieniu punktów granicznych