**INFORMACJA**

**O ZADANIACH WYKONANYCH W 2023 ROKU**

**Miasto Ostróda**

**Przebudowy i remonty**

1. Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda - rondo Mickiewicza/Olsztyńska i rondo Olsztyńska/Drwęcka

Termin realizacji 2023-2024

* wartość zadania **10 294 700,00 zł**
* środki Powiatu 799 450,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9 495 250,00 zł

2023 rok

* wartość zadania **559 660,00 zł**
* środki Powiatu 559 660,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 0,00 zł

2024 rok

* wartość zadania **9 735 040,00 zł**
* środki Powiatu 239 790,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9 495 250,00 zł

1. Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie
* wartość zadania **7 297 815,00 zł**
* środki Powiatu 1 763 235,00 zł
* środki partnera - Gminy Miejskiej Ostróda 1 500 000,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych 4 000 000,00 zł

* odsetki od Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych 34 580,00 zł

1. Remont chodnika w ciągu ulicy Partyzantów (dł.100 m)
* wartość zadania **48 148,10 zł**
* środki Powiatu 48 148,10 zł
1. Remont zjazdu w ciągu ulicy Partyzantów (dł.25 m2)
* wartość zadania **1 772,18 zł**
* środki Powiatu 1 772,18 zł
1. Remont miejsc parkingowych w ciągu ulicy Partyzantów
* wartość zadania **22 804,20 zł**
* środki Powiatu 22 804,20 zł
1. Remont parkingu przy ulicy Jana Pawła II (dł. 12 m)
* wartość zadania **12 847,10 zł**
* środki Powiatu 12 847,10 zł

**Bieżące utrzymanie**

1. Wykonanie konserwacji cząstkowych masą bitumiczną na gorąco

(600m2) **145 386,00 zł**

1. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 11.688,44m2 **139 139,99 zł**

**Gmina Ostróda**

**Przebudowy i remonty**

1. Remont drogi powiatowej Nr 1233 N na odcinku Reszki – Lipowo i na odcinku Lipowo- Zajączki (dł. 8,325km)

Termin realizacji 2022-2023

* wartość zadania **10 773 460,00 zł**
* środki Powiatu 4 309 384,00zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6 464 076,00 zł

2022 rok

* wartość zadania **8 187 830,00 zł**
* środki Powiatu 1 723 754,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6 464 076,00 zł

2023 rok

* wartość zadania **2 585 630,00 zł**
* środki Powiatu 2 585 630,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 0,00 zł
1. Modernizacja chodnika w ciągu drogi Nr 1237N w m. Ornowo
* wartość zadania  **515 568,03 zł**
* środki Powiatu 26 394,98 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 489 173,05 zł

1. Modernizacja chodnika w ciągu dr pow. Nr 1228N na odcinku Zwierzewo - Lubajny
* wartość zadania **1 410 354,90 zł**
* środki Powiatu 70 517,74 zł
* dofinansowanie Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 339 837,16 zł

1. Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo (dł.1000 m)
* wartość zadania **545 300,59 zł**
* środki Powiatu 545 300,59 zł
1. Naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1232N w m. Wirwajdy
* wartość zadania **21 121,56 zł**
* środki Powiatu 21 121,56 zł
1. Naprawa peronu dla oczekujących na autobus w m. Glaznoty (dł. 15 m)
* wartość zadania **12 739,73 zł**
* środki Powiatu 12 739,73 zł
1. Remont chodnika w m. Glaznoty (dł. 280 m)
* wartość zadania **130 998,08 zł**
* środki Powiatu 130 998,08 zł
1. Remont chodnika w m. Turznica (dł. 40 m)
* wartość zadania **15 177,22 zł**
* środki Powiatu 15 177,22 zł

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–14.411m² **317 045,00 zł**
2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 7.222,41m2  **81 455,90 zł**
3. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki – 43.452m² **5 214,92 zł**

**Gmina Miłomłyn**

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–10.808m² **237 784,00 zł**
2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 764,68m2 **8 624,23 zł**
3. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki – 11.280m² **1 353,78 zł**

**Miasto Morąg**

**Przebudowy i remonty**

1. Remont ulicy powiatowej Nr 3069N Kościuszki w Morągu w km 0+220-0+500

Termin realizacji 2023-2024

* wartość zadania **799 930,50** **zł**
* środki Powiatu 303 879,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg - Remonty 496 051,50 zł

2023 rok

* wartość zadania **302 127,36 zł**
* środki Powiatu 0,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg - Remonty 302 127,36 zł

2024 rok

* wartość zadania **497 803,14 zł**
* środki Powiatu 303 879,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg - Remonty 193 924,14 zł

1. Doposażenie i doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kujawskiej w Morągu
* wartość zadania **102 551,25 zł**
* środki Powiatu 2 551,25 zł
* dofinansowanie z Rządowego programu

Razem bezpieczniej im. Wł. Stasiaka na lata 2022-2024 100 000,00 zł

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–600m² **16 200,00 zł**
2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 2.993,90m2 **31 615,74 zł**

**Gmina Morąg**

**Przebudowy i remonty**

1. Modernizacja drogi Nr 1183N w m. Bogaczewo
* wartość zadania **3 157 827,10 zł**
* środki Powiatu 261 537,31 zł
* dofinansowanie Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 896 289,79 zł

1. Remont drogi powiatowej Nr 1189N w km 5+655-6+155 (m. Jurki)

Termin realizacji 2023-2024

* wartość zadania **1 147 334,41** **zł**
* środki Powiatu 458 348,21 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg - Remonty 688 986,20 zł

2023 rok

* wartość zadania **243 055,63 zł**
* środki Powiatu 0,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg - Remonty **243 055,63** zł

2024 rok

* wartość zadania **904 278,78 zł**
* środki Powiatu 458 348,21 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg - Remonty 445 930,57 zł

1. Remont drogi powiatowej Nr 1211N na odcinku Kamionka-Nowy Dwór

Termin realizacji 2023-2024

* wartość zadania **4 288 961,51 zł**
* środki Powiatu 1 715 585,51 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 573 376,00 zł

2023 rok

* wartość zadania **3 131 309,00 zł**
* środki Powiatu 557 933,00 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 573 376,00 zł

2024 rok

* wartość zadania **1 157 653,00 zł**
* środki Powiatu 1 157 652,51 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 0,00 zł
1. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki
* wartość zadania **159 798,75 zł**
* środki Powiatu 159 798,75 zł
1. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1211Nm. Chojnik (dł. 240 m)
* wartość zadania **157 082,06 zł**
* środki Powiatu 157 082,06 zł
1. Remont chodnika w m. Żabi Róg (dł. 270 m)
* wartość zadania **158 563,14 zł**
* środki Powiatu 158 563,14 zł

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–18.773m² **506 871,00 zł**
2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 2.145,90m2 **22 408,99 zł**
3. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki – 438.788m²**52 654,40 zł**

**Gmina Dąbrówno**

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–12.500m² **275 213,00 zł**
2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 79,93m2 **901,47 zł**
3. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki – 196.260m²**23 554,34 zł**

**Gmina Grunwald**

**Przebudowy i remonty**

1. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo
* wartość zadania **2 969 125,55 zł**
* środki Powiatu 148 456,28 zł
* dofinansowanie Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR 2 820 669,27 zł

1. Remont drogi powiatowej Nr 1261N w miejscowości Grunwald
* wartość zadania **381 327,06 zł**
* środki Powiatu 126 510,26 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg - Remonty 254 816, 80 zł

1. Remont zjazdu w m. Szczepankowo (dł. 34 m2)
* wartość zadania **8 603,85 zł**
* środki Powiatu 8 603,85 zł

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–7.331m² **161 407,00 zł**
2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 967,56m2 **10 912,35 zł**
3. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki – 85.296m² **10 231,52 zł**

**Gmina Małdyty**

**Przebudowy i remonty**

1. Remont dróg powiatowych Nr 1207N i Nr 1209N w m. Jarnołtowo

Termin realizacji 2023-2024

* wartość zadania **1 845 424,35** **zł**
* środki Powiatu 626 671,85 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg - Remonty 1 218 752,50 zł

2023 rok

* wartość zadania **1** **243 354,73 zł**
* środki Powiatu 24 602,23 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg - Remonty 1 218 752,50zł

2024 rok

* wartość zadania **602 069,62 zł**
* środki Powiatu 602 069,62 zł
* dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg - Remonty 0,00 zł

1. Remont przepustu w m. Koszajny
* wartość zadania **118 369,05 zł**
* środki Powiatu 118 369,05 zł

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–8.627m² **238 222,00 zł**
2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 1.329,17m2 **13 880,12 zł**
3. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki – 127.460m²**15 295,92 zł**

**Gmina Miłakowo**

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–9.300m² **256 806,00 zł**
2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 165,88m2 **1 732,24 zł**
3. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki–147.020m² **17 643,86 zł**

**Gmina Łukta**

**Bieżące utrzymanie**

1. Konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca–1.100m² **30 375,00 zł**
2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul – 1,50m2 **15,66 zł**
3. Profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki – 42.200m² **5 061,98 zł**

**Ponadto:**

Na terenie powiatu ostródzkiego zakończyły się prace związane z **„Ochroną zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego”** dofinansowane środkamiEFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji projektu: 2021 - 2023

Wartość zadania – 2 360 038,00 zł, w tym:

* kwota dofinansowania – 1 943 508,00 zł
* środki Powiatu – 416 530,00 zł

W ramach zadania wykonano prace polegające m.in. na: pielęgnacji drzew, wycince zakrzaczeń, mikoryzacji (grzybnia), nasadzeniu drzew, wyprowadzeniu podrostu, cięciach pielęgnacyjnych (wyznaczenie skrajni drogowej/odrosty lip), wznowieniu punktów granicznych.