Wykonanie cienkich warstw bitumicznych na gorąco w ciągu drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo na odcinku Słonecznik – Bartężek oraz Bożęcin - Słonecznik

W ramach zadania na odcinku długości 2,509 km ułożono warstwy wyrównawcze 
z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości od 2 do 3 cm oraz warstwę ścieralną 
o grubości 2 cm w technologii cienkiego dywanika na gorąco.

# Wartość wykonanych robót 248 626,18 zł brutto

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 1, 
82-100 Nowy Dwór Gdański

Okres wykonywania robót: wrzesień – październik 2015r.